МЕРОПРИЯТИЯ

по строительству и вводу в эксплуатацию объектов горной зоны бывшего Аккинского сельского Совета

Наименование объекта                      Мошность       Сроки              Заказчик                               Подрядчик

________________________________________________________________________________________________________

1                                                   2                                    3                              4                                       5

1. с.Акки-Юрт

Здание сельсовета                                --            1993      УКС при Совмине ЧИР            Объединение

«Чечингагропромстрой»

Дорога к с.Акки-Юрт-Амки            10 км         1992     Минсельхозпрод ЧИР                Трест

«Чечингагродорстрой»

Магазин                                              2 прод.       1993    Респотребсоюз                             Респотребсоюз

ФАП                                                    70 пос.       1993   Минсельхозпрод ЧИР                  Объединение

«Чечингагропромстрой»

Зерпункт                                              --               1993   Минсельхозпрод ЧИР                  Объединение

«Чечингагропромстрой»

Узел связи                                           --                1992  ПТУС ЧИР                                    ПМК-209,

Минсельхозпрод ЧИР                  Объединение

«Чечингагропромстрой»

Пункт заготовки продукции             --                 1993  Минсельхозпрод ЧИР                 Минсельхозпрод ЧИР

Приобретение и установка

дизельной электростанции

мощностью  40-50 квт                        1                 1992  Минсельхозпрод ЧИР                 Минсельхозпрод ЧИР

2 квт                         8                 1992  Минсельхозпрод ЧИР                 Минсельхозпрод ЧИР

1-квартрные жилые дома                     2            1992/93  Минсельхозпрод ЧИР                Объединение

«Чечингагропромстрой»

Приобрести и установить

ветроэнергетические установки

мощностью до 16 квт                            1               1993  Минсельхозпрод ЧИР                Объединение

«Чечингагропромстрой»

Пекарня                                                   1              1992   Респотребсоюз                            Респотребсоюз

Водонакопитель                                     1              1993

2. с.Истер-Кале

Ветпункт                                                 1              1993   Минсельхозпрод ЧИР                Объединение

«Чечингагропромстрой»

Узел связи                                               --             1992  ПТУС ЧИР                                    ПМК-209,

Минсельхозпрод ЧИР                  Объединение

«Чечингагропромстрой»

Пункт заготовки продукции             --                 1993  Минсельхозпрод ЧИР                 Минсельхозпрод ЧИР

Приобретение

дизельной электростанции

мощностью  40-50 квт                        1                 1992  Минсельхозпрод ЧИР                 Минсельхозпрод ЧИР

2 квт                         6                1992  Минсельхозпрод ЧИР                 Объединение

«Чечингагропромстрой»

1-квартрные жилые дома                     2            1992/93  Минсельхозпрод ЧИР                Объединение

«Чечингагропромстрой»

Приобретение и установка

ветроэнергетические установки

мощностью до 16 квт                            1               1993  Минсельхозпрод ЧИР                Минсельхозпрод ЧИР

3. с.Кеймохк

Магазин                                              2 прод.                   Респотребсоюз                             Респотребсоюз

1-квартрные жилые дома                     3            1992/93  Минсельхозпрод ЧИР                Объединение

Приобретение и установка

дизельной электростанции

мощностью  40-50 квт                        1                 1992  Минсельхозпрод ЧИР                 Минсельхозпрод ЧИР

Строительство дороги

Кеймохк-Акки                                     4                 1993   Минсельхозпрод ЧИР                 Минсельхозпрод ЧИР

4. с.Амки

Строительство подъездной дороги

(спуск) и моста через р.Гехи

(Зулхарой-Амки)                                 3,0 км          1992  Минсельхозпрод ЧИР                 Трест «Чечингагропросдорстрой»

Строительство вахтового

поселка (30-40) чел. и склада

ГСМ                                                                                    Минсельхозпрод ЧИР                 ПРСО «Чечингавтодор»

Установка радиостанции РРС

УКР типа ФМ                                         1                 1992

5. Строительство одноквартир-

ных домов в различных селениях

бывшего Аккинского сельского

совета                                                       11           1992/96

6. Создание дорожно-строитель-

ного цеха (12 единиц дор.стр.тех.)         1                1992

Председатель комитета по возрождению бывших горных селений Аккинского с/Совета